РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2021 года	                                    №  39		                  х. Старая Станица

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» за 2020 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» за 2020 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Старостаничного

сельского поселения                                                                            Н.П.Куртенок

Таблица

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» за 2020 года

| № п/п | Номер и наименование < 4 > | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, ФИО) < 1 > | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения < 2 > |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Благоустройство территории Старостаничного сельского поселения» |  |
| 1 | Подпрограмма "Уличное освещение" |  |
| 1.1 | Мероприятия по оплате уличного освещения | Администрация Старостаничного сельского поселения | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | 01.01.20 | 31.12.20 | 874,5 | 874,5 | 871,5 | 3,0 |
| 1 2 | Подпрограмма " Содержание мест захоронения" |  |
| 12.1 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Администрация Старостаничного сельского поселения | ООО «Юг» договор №70, от 28.08.202, договор №42, от 14.05.2020 г ИП Селявкин А.Ю. договор №2 от 09.11.2020 г. транспортирование промышленных отходов, дальнейшую передачу их на обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение.Отходы находящие на территории кладбищ расположенных на территории Старостаничного сельского поселения. | 01.01.20 | 31.12.20 | 1 311,4 | 1 311,4 | 366,9 | 944,5 |
| 33 | Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории Старостаничного сельского поселения" |
| 13.1 | Мероприятия по отлову бродячих животных | Администрация Старостаничного сельского поселения | ИП Ракитский В.В. мун.контракт от 12.02.2020 г. по отлову и содержанию животных без владельцев обитающих на территории Старостаничного сельского поселения, отловлено 14 голов. | 01.01.20 | 31.12.20 | 207,6 | 207,6 | 90,5 | 117,1 |
| 33.2 | Мероприятия по скашиванию сорной растительности на общественных территориях Старостаничного сельского поселения | Администрация Старостаничного сельского поселения | ООО «Компас 1» договор №3 от 23.07.2020 г. скашивание сорной растительности на территории Старостаничного сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 250,0 | 250,0 | 24,0 | 226,0 |
| 3.3 | Мероприятия по озеленению(приобретение и содержание деревьев и кустарников) | Администрация Старостаничного сельского поселения | - | 01.01.20 | 31.12.20 | 151,5 | 151,5 | 0,0 | 151,5 |
| 3.4 | Мероприятия по трудоустройству граждан | Администрация Старостаничного сельского поселения | - | 01.01.20 | 31.12.20 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 33.5 | Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан | Администрация Старостаничного сельского поселения | - | 01.01.20 | 31.12.20 | 41,5 | 41,5 | 0,0 | 41,5 |
| 3.6 | Мероприятия по проведению противоклещевой обработки территории сельского поселения | Администрация Старостаничного сельского поселения | ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменск-Шахтинске Договор №1109/060 от 24.03.2020 противоклещевая обработка территории кладбища- 6 Га, территории детских площадок-3 Га | 01.01.20 | 31.12.20 | 41,5 | 41,5 | 38,2 | 3,3 |
| 3.7 | Мероприятия по благоустройству | Администрация Старостаничного сельского поселения | ООО «Альянс» договр №46 от 19.08.2020 г. преобретение песка на детские площадки. ИП Кучеренков Н.А. договор №6331/1 от 17.01.2020 г., договор №6331 от 17.01.2020 г организация локальной сети ИП Кучеренков Н.А. договор 6331/2 от 17.01.2020 г. монтаж оборудования для видеонаблюдения. ООО «Электрополимер центр» договор №6 от 10.03.2020 г, №5 от 10.03.2020 г, договор №27 от 22.07.2020 г., договор №39 от 12.11.2020 г.закупка мусорных пакетов. ООО «Ким-тэкс» договор № б/н от 08.04.2020 г., договор № б/н от 09.04.2020 г., договор № б/н от 10.04.2020 г., договор № б/н от 07.04.2020, договор № б/н от 06.04.2020, договор № б/н от 02.04.2020 г., договор №б/н от 27.07.2020 г., договор №б/н от 13.07.2020 г., договор №б/н от 06.07.2020 г., договор №б/н от 10.07.2020 г., договор №б/н от 08.07.2020 г., договор №б/н от 29.07.2020 г., договор №б/н от 28.10.2020 г закупка расходных материалов. ИП Ланцов Ю.В., договор № б/н от 29.04.2020 г., договор № б/н от 13.04.2020 г., договор № б/н от 07.05.2020 г., договор № б/н от 25.05.2020 г., договор №б/н от 18.08.2020 г., договор №б/н от 19.08.2020 г., договор №1 от 26.11.2020 изготовление баннеров; ООО «Азбука инструментов» договор № б/н от 28.04.2020 г., договор №б/н от 28.05.2020 г., договор №б/н от 29.06.2020 г., договор №б/н от 30.07.2020 г, договор №б/н от 31.08.2020 г., договор №б/н от 30.09.2020 г., договор №б/н от 26.10.2020 г., договор №б/н от 11.11.2020 г., договор №б/н от 10.11.2020 приобретение расходных материалов; ИП Вербицкий Д.И. договор № б/н от 13.05.2020 г, договор №б/н от 07.10.2020 г., приобретение расходных материалов; ИП Вербицкий Д.И. договор №б/н от 03.02.2020 г. приобретение станка для заточки цепей. ИП Недорубан Н.В. договор №б/н от 13.05.2020 г., договор №б/н от 04.06.2020 г, договор №б/н от 13.08.2020 г., приобретение расходных материалов; ИП Недорубан Н.В. договор №б/н от 13.05.2020 г., договор №б/н от 22.05.2020 г., договор №б/н от 17.06.2020 г., договор №б/н от 21.08.2020 г. ремонт бензотриммера. ООО «Мультисистемы» договор от № б/н от 17.06.2020 г., договор №б/н от 07.08.2020 г., договор №б/н от 09.10.2020 г., договор №б/н от 10.12.2020 г., приобретение расходных материалов; ООО «Мультисистемы» договор №б/н от 25.05.2020 г. приобретение мотокосы; ИП Кряжевских И. С. договор №б/н от 31.07.2020 г., договор №б/н от 10.11.2020 г., договор №б/н от 11.11.2020 г., договор №б/н от 13.11.2020 г., приобретение расходных материалов; ИП Антюхин Д.А. договор 2020-1 от 01.01.2020 г., приобретение бензина АИ-92. ИП Поляков С.В. договор №27/07/2020 от 27.07.2020 г. приобретение спортивного оборудование. ИП Фоменко В.Н. договор № б/н. от 13.03 2020 г. вырубка и опиловка деревьев и кустарников. ИП Селявкин А.Ю. договор №1 от 23.03.2020 г. работа эксковатором-погрузчиком. ИП Моисеев И.С. договор № б/н от 19.08.2020 г. завоз песка на территории кладбищ. ООО «Юг» договор №69 от 18.08.2020 г. прием и утилизация древесных отходов. | 01.01.20 | 31.12.20 | 9 864,1 | 9 864,1 | 1 532,5 | 8 331,6 |
| 3.8 | Софинансирование мероприятий по возмещению предприятиями жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | - | 01.01.20 | 31.12.20 | 218,0 | 218,0 | 197,8 | 20,2 |
| 4 | Контрольное событие программы | Администрация Старостаничного сельского поселения | Благоустройство территории поселения | X | 31.12.20 | X |  | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.