# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022			     	   	№ 92		         	           х. Старая Станица

Об утверждении отчета о ходе работ муниципальной

программы Старостаничного сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно – коммунальными услугами

население Старостаничного сельского поселения»

за 6 месяцев 2022 года.

В соответствии с постановлением администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного поселения» Администрация Старостаничного сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами население Старостаничного сельского поселения»

по результатам за 6 месяцев 2022 года согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Старостаничного

сельского поселения                                                   	    Н.П. Куртенок

Приложение

к постановлению администрации

Старостаничного сельского поселения

от 05.07.2022     № 92

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами население Старостаничного сельского поселения» за 6 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Старостаничного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами население Старостаничного сельского поселения» |  | X | X | X | 6,4 | 6,4 | 2,4 | 4,0 |
| 1.1 | Мероприятие по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами население Старостаничного сельского поселения» | Администрация Старостаничного сельского поселения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6,4 | 6,4 | 2,4 | 4,0 |
|  |  |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6,4 | 6,4 | 2,4 | 4,0 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |