РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021                                           № 19/2                           х. Старая Станица

| О внесении изменений в постановление Администрации Старостаничного сельского поселения от 29.12.2020 № 106 «Об утверждении плана на 2021 год о реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением  Администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Старостаничного сельского поселения от 29.12.2020  № 106 «Об утверждении плана на 2021 год о реализации муниципальной  программы  Старостаничного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит  размещению на официальном сайте Администрации Старостаничного сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Глава  Администрации

Старостаничного сельского поселения                               Н.П. Куртенок

|  |  | Приложение к постановлению Администрации Старостаничного сельского поселения от 29.12.2020 № 106 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Х | Х | 290,4 | 0,0 | 290,4 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на приобретение энергосберегающего оборудования в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Приобретение энергосберегающего оборудования для содержания сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения | 31.12.2021 | 290,4 | 0,0 | 290,4 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Приобретение энергосберегающего оборудования для содержания сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения |  | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей включая сети уличного освещения» | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Х | Х | 5715,0 | 0,0 | 5715,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Расходы на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного уличного освещения в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация электрических сетей включая сети уличного освещения" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного уличного освещения, для повышения комфортности граждан сельского поселения | 31.12.2021 | 5715,0 | 0,0 | 5715,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного уличного освещения, для повышения комфортности граждан сельского поселения |  | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмм 3 «Развитие газификации на территории Старостаничного сельского поселения» | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Х | Х | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Расходы на мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения в рамках подпрограммы "Развитие газификации на территории Старостаничного сельского поселения" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения для повышения комфортности граждан сельского поселения | 31.12.2021 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения для повышения комфортности граждан сельского поселения |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 6305,4 | 0,0 | 6305,4 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X |  |  |  |  |