РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СТАРОСТАНИЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2021		                  	       № 40		         	х. Старая Станица

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" за 12 месяцев 2020 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации Старостаничного сельского поселения от 12.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старостаничного поселения» Администрация Старостаничного сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 12 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Старостаничного

сельского поселения                                                   	              Н.П. Куртенок

Приложение

к постановлению администрации

Старостаничного сельского поселения

от 30.03.2021 № 40

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Старостаничного сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 12 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Старостаничного сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | X | X | X | 900,00 | 900,00 | 432,5 | 467,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на приобретение энергосберегающего оборудования в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Старостаничного сельского поселения | Приобретение энергосберегающего оборудования для содержания сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 900,00 | 900,00 | 432,5 | 467,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  | Приобретение энергосберегающего оборудования для содержания сетей уличного освещения в рабочем состоянии, для повышения комфортности граждан сельского поселения | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация энергетических сетей, включая сети уличного освещения» |  | X | X | X | 880,2 | 880,2 | 836,1 | 44,1 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Расходы на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного уличного освещения в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация электрических сетей включая сети уличного освещения" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Старостаничного сельского поселения | Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного уличного освещения, для повышения комфортности граждан сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 880,2 | 880,2 | 836,1 | 44,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 |  | Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного уличного освещения, для повышения комфортности граждан сельского поселения | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие газификации на территории Старостаничного сельского поселения " |  | X | X | X | 400,0 | 400,0 | 0 | 400,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Расходы на мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения в рамках подпрограммы "Развитие газификации на территории Старостаничного сельского поселения" муниципальной программы Старостаничного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Старостаничного сельского поселения | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения для повышения комфортности граждан сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 400,0 | 400,0 | 0 | 400,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 |  |  | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2180,2 | 2180,2 | 1268,6 | 911,6 |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |