ОСТАТОК НА КОНЕЦ  2014   ГОДА  3 млн.руб

-БЮДЖЕТ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   28  млн  526  т.р

-ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАПЛАНИРОВАН  240 т.р

-БЕЗВОЗМЕЩЕНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (ЦЕЛЕВЫЕ)  10 .000 т.р.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛНОСТИ А.С.С.П  И НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ

-ЗАРПЛАТА И СОДЕРЖАНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ И РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ И БИБЛИОТЕК  12.340 т.р.

КУЛЬТУРА  4540 т.р.

АДМИНИСТРАЦИЯ  7700  т.р.

В соответствии с постановлением Старостаничного сельского поселения приняты

7 (семь) муниципальных программ. Объем средств необходимых для работы этих программ составил  5660 т.р.

Мы имеем возможность перераспределять деньги  как внутри программы так и между программами. За исключением некоторых ограничений.

КОРОТКО О ПРОГРАММАХ

-УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ          618 Т.

Эта цифра сформированна из опытаотчисления уплаты за электроэнергию ориентируясь на 2014 год плюс возможность увеличения  тарифаи добавления точек освещения.

ЗАЩИТА  НАСЕЛЕНИИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  611 Т ( ГО И ЧС)

Разрабатываем документацию по организации добровольных  спасателей и созданию резервных средств в бюджете поселения необходимых для ликвидации чрезвычайной ситуации.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    4280 Т.Р.

Сюда входят следующие мероприятия:

Благоустройство    900 т.р.

Содержание мест захоронения   110 т.р.

Энергосбережения     129 т.р.

ИТОГО   1млн 210тыс.руб

ДОРОГИ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

- 600 т.р. содержание  из субсидии транспортного налога.

Отчисляются Министерством транспорта по предоставлению пакета документов куда входят акты выполненых работ.

Задолжность Минтранса перед нами  630 т.р.

-3070 т.р.объем долрожного фонда запланированный на этот год, исчесляемый в виде акциза с продаж  поступающий на наш счет  ежемесячно в течении всего года.

С начало года  поступило 240 т.р.

Если за первую цифру ( 600 т.р.)  стоит сказать, что это целевые деньги и их нужно освоить только в 2015 году.  (Дорожный фонд.)

Так акцизы — это средства которые, могут накапливаться и быть переходящими на следующий год. Но также используются только на дороги,паспорта и  пректно сметную документацию (ПСД) дорог.

Есть возможность 1500 т.р. из сэкономленных средст бюджета предыдущего  периода добавить для реализации всех дорог.

Очень хотел бы услышать от Вас и предложения о благоустройстве поселения на этот год.

-Необходимо учесть обязательство по строительству тратуара на улице Ленина определенная нам судом.

- ПСД (проектно-сметная документация) находится на государстывенной экспертизе. В марте  очередной суд.Будем добиваться продления срока выполнения на очередные 4 месяца.

За это время планируем заявиться  в областном  инвестиционной программе по  софинансированию ( за счет областных средств).

-2-ой вариант. Это строительство за свой счет.И в этом случае  нам нужна отсрочка для формирования документов на аукцион.

Ориентировочная стоимость  проекта 1 млн. руб.

ДОРОГИ

Мы не раз докладывали Вам  о проделанной работе в этом направлении.Напомню очень коротко.

- ЛЕСНОЙ  центральная дорога.

Имеем полнцый пакет документов.Заявка на участие в программе находится в Правительстве Ростовской области и переодически обнавляется.

В план строительства дорог по Каменскому орайону  не включена.

Вероятность стролительства 2-е ( второе0 полугодие из фонда перераспределения средств.

-ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА В х. СТАРАЯ СТАНИЦА.

Полный пакет документов находится в Минестерстве транспорта. Вероятносмть строительства из средств перераспределения.

Крайний разговор с Рудаковым Д В это строительство хоз.способом за счет Рудакова Д В.

Изготовлено 2 (два) ПСД  проектно-сметные документации и они находятся в гос.экспертизе на 2 (две) небольшие дороги это по ул.Парковая и улица Мира.

Проеты не дорогие,цель изготовления это возможность участвоватьпо остаточному принципу  или за свой счет, используя средства накопительные в дорожном фонде.

Предлагаю продолжить изготовление ПСД и в этом году.Улици определить с учетом водопровода первой и второй очереди  его строительства.

Закончить оформления паспортов и документов на дороги.

Грейдировать и подсыпать дороги по заявлениям граждан и согласно графика.

ВОДОПРОВОД

-Разводящие сети  по х.Старая Станица и х.Лесной. ПСД (проектно-сметная документация) находится на гос.экспертизе.Администрация принимает активное участие в согласовании, выявлении недостатков и упущении в схеме водоснабжения.

В 1 м квартале этого года  ПСД будет заявлена на выделение средств для строительства 1-ой очереди.

-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД

Заканчивается строительство на участке химкомбината.Прокол под Ж.Д завершен. Срок ввода в эксплуатацию 1-е полугодие  15-го года.

- ДЕТСКИЙ САДИК

Строительство приостановлено на уровне 2-го этажа.Собраны  документы и направлены в суд претензии не соблюдения сроков строительства.

Скорее всего решение суда будет увеличение срока строительства.Сдача садика в эксплуатацию 15 год (этот год).

УСТАВ

С этого  года меняется законодательство по 131 Закону (Полномочия сельских поселений муниципальных  образований).

Было 53 остается 13

2015-2016 гг определены переходящим.Дается время на формирование нормативно-правовой базы,изменениями регламента и устава поселения.

-Приведение Устава в соответствие до 1 марта 2015 года и изменения и дополнения в течении 2-х лет.