РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТАРОСТАНИЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСТАНИЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2025 № 132/1 х. Старая Станица

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Старостаничного сельского поселения |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Старостаничное сельское поселение», Администрация Старостаничного сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Старостаничного сельского поселения согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Старостаничного сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Старостаничного сельского поселения Н.П. Куртенок

Приложение

 к постановлению Администрации

Старостаничного сельского поселения

от 15.05.2025 № 132/1

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Старостаничного сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнить требование части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:– разработать и утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании «Старостаничное сельское поселение»;– опубликовать на официальном сайте Администрации Старостаничного сельского поселения;– разработать и утвердить актуализированную схему теплоснабжения. | 06.06.2025 | сектор муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения |
| 2. | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами: 1. Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации;2. Управляющие организации по управлению многоквартирными домами, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при | до 15.10.2025 | сектор муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | осуществлении ими деятельности по управлению многоквартирными домами;3. Собственниками помещений в многоквартирном доме, если способ управления не выбран или выбранный способ не реализован.В соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащимися в приложении № 2, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила). |  |  |
| 3. | Утвердить состав комиссии по проведению оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. | до 01.06.2025 | сектор муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения |
| 4. | Уведомить каждое лицо, подлежащего оценке обеспечения готовности, о сроках проведения их проверки посредством уведомления, а также любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.  | до 01.07.2025 | сектор муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения |
| 5. | Представить комиссии по проведению оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2025-2026 документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 8.1, 8.2 пункта 8 настоящих Правил. | в течение проверки согласно графику (с 19.09.2025) | сектор муниципального хозяйства Администрации Старостаничного сельского поселения |